|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto:**  REPARACION DE LOS DEPOSITOS REGULADORES DENTRO DE LA ZONA DE JURISDICCION DE LA CAASD |
| **Inicio:** 2022 **Fin:** 2023 |
| **Estado del proyecto: Nuevo** X **Arrastre** |
| **Descripción del proyecto:**  El presente proyecto tiene como mejora la rehabilitación de los depósitos reguladores de agua potable para algunos de los sectores del territorio del Gran Santo Domingo, entre las cuales se destacan los siguientes componentes:   * Aplicación en 39,813.18 m2 de hydroblasting SSPC sobre la estructura muros exteriores e interiores, piso, techo interior y exterior, escaleras, baranda y ductos. * Limpieza de 4,905.51 m2 de sedimentos en el fondo del tanque. * Revestimiento en 40,460.94 m2 de polyurea alifática 100% para top coat en muro, piso, techo exterior e interior escalera, baranda y ductos. * lavado a presión y resane en 40,460.94 m2 sobre estructura de base. * Aplicación en 28,386.13 m2 de pintura en base de los tanques. * sustitución de 558 ml de tuberías y 34 válvulas |
| **Objetivos del proyecto:**  **Objetivo General:**   * Contribuir a garantizar el acceso a los servicios de agua con calidad y cantidad.   **Objetivo del proyecto:**   * Preservar y mejorar el estado de operatividad de los principales depósitos que opera la CAASD.   **Objetivos específicos:**   * Recuperar los componentes fuera de funcionamiento * Aumentar la vida útil de los depósitos * Prevenir la contaminación del agua almacenada |
| **Duración total en meses:** 24 meses |
| **Costos Total del Proyecto:** RD$ 595,906,478.59 |
| **Población Beneficiada:** 1,244,822habitantes. |